## Slide 1: PROJETS INFORMATIQUES Vendredi 28 février 2020

## Slide 2: Sommaire
Intervenant
Tour de table
Partie 1 : Organisation d’un Projet Informatique (OPI)
Partie 2 : Cahier des Charges

## Slide 3: Intervenant
Jean-Alain Thiébaud
DSI de Collectivités pendant 30 ans
Création de KBU Conseil en 2016 pour accompagner les collectivités dans leurs projets numériques
DSI de transition au Conseil départemental de l’Essonne de février à juillet 2019
jean-alain.thiebaud@kbuconseil.com

## Slide 5
Organisation d’un Projet Informatique
PARTIE 1

## Slide 6: Définition
Projet informatique : Ensemble des actions à entreprendre mobilisant des ressources identifiées (humaines et matérielles) répondant à un besoin défini dans des délais fixés
Processus : suite d’actions conduisant à un but défini
Processus de production
Projet informatique
Organisation
  Conception
  Réalisation
  Exploitation
Processus de gestion
Estimation | Planification | Suivi | Analyse
Processus de Qualité

## Slide 7: Périmètre
Périmètre : Espace délimité à l’intérieur duquel s’applique le projet.
Quels sont les objectifs ?
  Economiques.
  Techniques.
  Délais.
Quels sont les moyens ?
  Humains.
  Matériels.
  Financiers.
On peut procéder au lotissement d’un projet dont le périmètre est clairement défini.

## Slide 8: Acteurs
Acteurs : Personne qui, volontairement ou non, participe à la conduite ou à l'exécution du projet.
La maîtrise d’ouvrage (MOA) appelée aussi « client » ou « métier » selon le contexte :
  Décrit son besoin dans un document appelé expression de besoin, ou spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) ou bien encore cahier des charges fonctionnel.
  Prépare les tests fonctionnels.
La maîtrise d’œuvre (MOE) appelée aussi « fournisseur » ou « intégration » selon le contexte :
  Rédige le cahier des charges technique (CDC), ou dossier de conception générale, dossier d’architecture technique (DAT), ou bien encore étude technique.
  Conduit la réalisation de la solution technique et la réalise
  S’assure de la qualité technique de la solution via des tests unitaires et des tests d’intégration.

## Slide 9: Acteurs

## Slide 10: Acteurs
Matrice d’Eisenhower

## Slide 11: Acteurs

## Slide 12: Sociologie des acteurs
Pyramide de Maslow

## Slide 13: Sociologie des acteurs

## Slide 14: Sociologie des acteurs

## Slide 15: Lancement projet

## Slide 16: Lancement projet

## Slide 17: Fiche d’Expression du Besoin (FEB)

## Slide 18: Note de cadrage

## Slide 19: Gestion
Type de contrats :
  La régie
  Le forfait
  Les contrats mixtes.
Dilemme Qualité, Coût, Délais
Qualité
Coûts
Délais
Processus de production
Projet informatique
Organisation
  Conception
  Réalisation
  Exploitation
Processus de gestion
Estimation | Planification | Suivi | Analyse
Processus de Qualité

## Slide 20: Gestion : estimation
4 étapes :
  Estimer la taille.
    Par l’analogie
    Par la comptabilisation
  Estimer la charge.
    Par l’histoire
    Par des méthodes
  Estimer les délais.
  Estimer les coûts.

## Slide 21: Gestion : planification
Découpage en tâches : « Work Breakdown Structure » (WBS).
Résultat de l’exécution d’une tâche : Livrable.
Planification : « planning » ou « rétro planning »

## Slide 22: Gestion : suivi
Mesurer :
  Les délais.
  Les coûts.
  La qualité.
Mesurer le « Reste à Faire » ou « Reste à Réaliser »
Le compte rendu d’activité (CRA)

## Slide 23: Gestion : analyse
Indicateurs :
  Retards
  Performance
  Adéquation réalisations / besoins

## Slide 24: Production
Projet informatique
Processus de gestion
Estimation | Planification | Suivi | Analyse
Processus de Qualité
Le processus de production s’appuie sur la notion de cycle de développement d’un logiciel ou en encore de cycle de vie.
Organisation
  Conception
  Réalisation
  Exploitation

## Slide 25: Production : organisation
Cycle standard
Analyse de
l’expression
de besoin
Conception
technique
Programmation
et
tests unitaires
Tests
d’intégration
Expression de besoin
Conception
Décomposition
Conception détaillée
Programmation
Tests
Intégration
Evaluation
Acceptation
Vérification
Validation
Cycle en V

## Slide 26: Production : organisation

## Slide 27: Production : organisation
Méthode agile
Elles s'articulent autour de 4 points :
  Des individus et des interactions plutôt que des processus et des outils ;
  Des fonctionnalités opérationnelles plutôt que de la documentation exhaustive ;
  Une collaboration avec le client plutôt que des négociations contractuelles ;
  De l'ouverture aux changements plutôt que le suivi d'un plan rigide.
Quelle que soit la méthode (RAD, XP, SCRUM, DSDM), elles ont les 4 principes fondamentaux suivant :
  Le processus est organisé en itérations courtes. Une itération embarque un ensemble de fonctionnalités opérationnelles ;
  Le processus est incrémental. Il prend en compte les évolutions au cours des itérations ;
  Une attention particulière est portée sur la qualité et les tests lors de chaque itération ;
  Une étroite collaboration s'installe entre les différents acteurs.

## Slide 28: Production : organisation
Logiciels de conception
MySql Workbench (monde MySQL et php)
Power AMC ( anciennement AMC Designor)
WinDesign
JMerise

## Slide 29: Production : conception

## Slide 30: Production : réalisation
Réalisation :
  Programmation
  Tests unitaires
  Audit technique
Environnements :
  Serveurs de développement.
  Serveurs d’intégration.
  Serveurs de recette.
  Serveurs de pré-production.
  Serveurs de production.

## Slide 31: Production : tests

## Slide 32: Production : revue de mise en service

## Slide 33: Production : recette

## Slide 34: Production : exploitation
Support technique, maintenance :
  Corrections.
  Evolutions.
  Projet.
TMA : Tierce Maintenance Applicative
Logiciels de ticketting
GLPI
Redmine
Mantis
JIRA

## Slide 35: Production : dossier d’exploitation

## Slide 36: Qualité
Référentiel : le Plan Qualité
Objet :
  Fixer la métrique
  Fixer les contrôles
Capacité fonctionnelle
Facilité d'utilisation
Fiabilité
Performances
Maintenabilité
Portabilité
Processus de production
Projet informatique
Organisation
  Conception
  Réalisation
  Exploitation
Processus de gestion
Estimation | Planification | Suivi | Analyse
Processus de Qualité

## Slide 37: Qualité : technique
Tests :
  Le nombre de lignes de code.
  Le nombre de commentaires.
  La complexité des fonctions.
  La cohésion des différents modules.
  La taille et la fréquence de communication des données

## Slide 38: Qualité : fonctionnelle
Tests :
  La couverture fonctionnelle de ses besoins réels.
  L’ergonomie générale et des facilités d’appropriation.
  Les temps de réponse de l’application.
  Sécurité : tests d’intrusion, respect du RGPD (logiciel PIA de la CNIL), respect du RGS (Référentiel Général de Sécurité)
  …

## Slide 39: Gestion de la Qualité

## Slide 40: Gestion de la Qualité
PDCA (Plan Do Ckeck Act) ou roue de Deming

## Slide 41: Gestion de la Qualité

## Slide 42: La gestion du temps

## Slide 43: Conduite du changement

## Slide 44: Conduite du changement

## Slide 45: Recommandations
La technique est nécessaire mais n’est pas suffisante.
Fiabiliser les estimations que l’on pourrait être amené à faire.
Réutiliser des éléments de réalisations déjà effectuées.
Anticiper les risques liés à un projet.
…

## Slide 46: Démarche systémique vs analytique
A lire : Le macroscope de Joël de Rosnay

## Slide 47: Démarche systémique vs analytique

## Slide 48: Quelques mots de la gestion de projet
Jalon Pert Gant Tâche Build Run
PoC SWOT RACI PMO
TCO
Comitologie
CODIR COPIL COTECH Comité de gouvernance

## Slide 49: Matrice SWOT

## Slide 50: SWOT
Jalon Pert Gant Tâche
POC SWOT

## Slide 51: Matrice RACI
La matrice RACI donne une vision simple et claire de qui fait quoi dans le projet, en permettant d'éviter une redondance de rôles ou une dilution des responsabilités.
R : réalisateur.
A : approbateur, autorité, ou responsable.
C : consulté.
I : informé.

## Slide 52: Logiciels de gestion de projet
Gantt Project
ProjectLibre et Redmine (SILL 2019)
Projecktor
MS-Project
Triskell Software
NQI Orchestra
Trello

## Slide 53: Gantt Project

## Slide 54: Gantt Project

## Slide 55: Gantt Project

## Slide 56: Trello

## Slide 57: NQI Orchestra

## Slide 58: NQI Orchestra

## Slide 59: Ressources
  Note de cadrage
  Dossier d’exploitation
  Fiche de relecture
  Loi des grands projets informatiques
  PV de recette
  Revue de jalons
  Plan de bascule
  Plan de test
  Processus cadrage projet
  Revue de mise en service
  Socle Interministériel des Logiciels Libres (SILL)
  Suivi d’actions revue de jalons
  Citations

## Slide 60
Savoir rédiger et répondre à un Cahier des Charges (CDC)
- rédiger un Cahier Des Charges fonctionnel
- répondre à un CDC
PARTIE 2

## Slide 61: Définition (1)
Le cahier des charges (CDC) est un document contractuel à respecter lors d'un projet.
La cahier des charges permet au maître d'ouvrage (MOA) de faire savoir au maître d‘œuvre (MOE) ce qu'il attend de lui lors de la réalisation du projet, entraînant des pénalités en cas de non-respect.
Il décrit précisément les besoins auxquels le prestataire ou le soumissionnaire doit répondre, et organise la relation entre les différents acteurs tout au long du projet.

## Slide 62: Définition (2)
En tant que pièce de référence du contrat, le cahier des charges protège les deux parties de toute ambiguïté : le maître d'ouvrage est assuré que la livraison sera conforme à ses attentes, tandis que le maître d‘œuvre peut mener à bien le projet sans subir de jugements intempestifs au fur et à mesure.
Toutefois, le maître d'ouvrage a la possibilité de modifier le cahier des charges en cours de route au travers d'un avenant accepté par le maître d‘œuvre.

## Slide 63: Définition (3)
Le CDC sert à formaliser les besoins et à les expliquer aux différents acteurs.
Il sert ensuite à sélectionner le prestataire ou soumissionnaire (dans le cas d'un appel d'offres), et à organiser la relation tout au long du projet.
C'est un document contractuel entre le client et le prestataire/vendeur.

## Slide 64: Rédiger ou Répondre
Rédiger un cahier des charges
Répondre à un cahier des charges
  Répondre à une consultation du secteur public

## Slide 65: Le Secteur Public : sommaire
Les trois fonctions publiques
  Etat (FPE)
  Hospitalière (FPH)
  Territoriale (FPT)
Acheteurs publics
Quelques chiffres
La Commande Publique
Les seuils
Les sites publiant des marchés publics
Le Dossier de Consultation des Entreprises
Le Dossier de réponse
Attribution d’un marché

## Slide 66: Le Secteur Public
Les trois fonctions publiques
  Etat (FPE)
  Hospitalière (FPH)
  Territoriale (FPT)
Acheteurs publics
Quelques chiffres
La Commande Publique

## Slide 67: Fonction Publique d’Etat
Services centraux
  Présidence de la République, Premier Ministre, Ministères, ..
  Assemblée nationale, Sénat, Cour des Comptes,
  Autorités Administratives Indépendantes : CNIL, CESE,
Services déconcentrés
  Niveau régional, placés sous l’autorité du Préfet de Région : DREAL, DRFiP, DRAAF, DRJSCS, DIRECCTE, Rectorat, DRRT, ARS
  Niveau départemental, placés sous l’autorité du Préfet : DDT, DDCSPP, DDFiP, DDSEN,

## Slide 68: Fonction Publique Hospitalière
Hôpitaux
Maisons de retraite
Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance
Etablissements publics pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés
Centres d’hébergement et de réadaptation sociale publics ou à caractère public

## Slide 69: Fonction Publique Territoriale
18 Régions : 13 en métropole, dont la Corse, et 5 outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte)
101 Départements
35 000 Communes
Les Etablissements de Coopération Inter Communale (EPCI)
  Communautés urbaines
  Communautés d’agglomération
  Communautés de communes
Les autres groupements de communes : SIVOM, SIVU …

## Slide 70: Acheteurs publics
FPE, FPH, FPT mais aussi
  Entreprises publiques : La Poste, la SNCF, la RATP, EDF, Aéroports de Paris, Pôle Emploi, les EPIC, …
  Logement social : OPHLM …
  Organismes consulaires : CCI, CM, CA
  forment les Acheteurs Publics

## Slide 71: Quelques chiffres
Près de six millions de fonctionnaires (5,7 millions, 20 % de la population active)
  Etat : 2,5 millions (44 %)
  Hospitalier : 1,2 million (21 %)
  Territorial : 2,0 millions (35 %)
    Population active : 29,6 millions de personnes dont 26,6 millions d’actifs ayant un emploi et 3,0 millions de personnes au chômage.
150 milliards d’€ de commande publique
  90 milliards d’€ de marchés > 90 k€
  30 % Etat, 60 % Collectivités locales
600 000 marchés publics
90 000 acheteurs publics

## Slide 72: La Commande Publique
Code de la Commande Publique (CCP)
  Depuis le 1er avril 2019 : innovation, dématérialisation, DUME, transposition de textes européens …
  Remplace le Code des Marchés Publics (CMP)
  Obligation de réponses dématérialisées
  Obligation de transmettre les factures de manière dématérialisée pour toutes les entreprises : https://chorus-pro.gouv.fr/
Principes
  Liberté d'accès à la commande publique
  Egalité de traitement des candidats
  Transparence des procédures
Types de marchés
  Marchés de travaux
  Marchés de fournitures
  Marchés de services

## Slide 73: Les seuils
Consultation dès le premier euro
Seuils de procédure
  Jusqu’à 40 000 € HT : pas d’obligation de passer une procédure de marché public. A minima, formalisme de trois devis.
  De 40 000 € HT à 214 000 € HT, c’est l’acheteur public qui choisit le mode de publicité. MArché à Procédure Adaptée (MAPA).
  Au-delà de 214 000 € HT (Fournitures ou Services) ou 5 350 000 € HT (Travaux) : Marchés à procédure formalisée.
Seuils de publicité
  Avis d’Appel Public à la Concurrence (AAPC) dans le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) jusqu’à 214 000 € HT (Fournitures ou Services) ou 5 350 000 € HT (Travaux)
  Au-delà : annonce au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE)

## Slide 74: Les sites publiant les marchés publics
http://ted.europa.eu (portail pour l’Europe,JOUE)
http://www.boamp.fr (portail pour la France)
http://www.maximilien.fr/ (Portail des Marchés Publics Franciliens)
De nombreuses sociétés privées
  http://www.marchesonline.com
  http://www.achatpublic.com
  http://www.e-marchespublics.com
  http://www.klekoon.com

## Slide 75: Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
AAPC : Annonce d’Avis Public à la Concurrence
RC : Règlement de Consultation
AE : Acte d’Engagement
CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières
CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières
  ou CCP : Cahier des Clauses Particulières (CCTP et CCAG)
CCAG : Cahier des Clauses Administratives Générales
  CCAG-FCS ou CCAG-Travaux et un pour vous le CCAG-TIC
DPGF : Détail des Prix Globaux et Forfaitaires
BPU : Bordereau de Prix Unitaires

## Slide 76: Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
Il est possible de poser des questions sur le DCE
L’acheteur public répondra à toutes les entreprises qui ont retiré un dossier

## Slide 77: Le dossier de réponse
Ce n’est pas si compliqué que cela !
Dématérialisation des marchés publics obligatoire depuis le 1er octobre 2018.
  Les offres papier seront irrégulières
  Toutefois, il s'agit des marchés pour lesquels « une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence
Aujourd’hui est fréquemment accepté le DUME : Document Unique de Marché Européen

## Slide 78: Le dossier de réponse
Une seule enveloppe
  Une chemise Pièces de la candidature
    DC1 : lettre de candidature
    DC2 : déclaration du candidat
    DC6 : déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé
  Une chemise Pièces de l’offre
    AE : Acte d’Engagement
    DPGF et ou BPU
    CCAP
    CCTP et ses annexes
    Mémoire technique
A envoyer avant la date et heure limite de réception des offres!

## Slide 79: Attribution d’un marché
Pour les procédures formalisées : Commission d’Appel d’Offres (CAO)
Pour les MAPA : Direction concernée
Dans tous les cas il y a un Rapport d’Analyse des Offres (RAO)
Les candidats non retenus sont tous informés. Ils peuvent demander des explications.
L’avis d’attribution est public : entreprise retenue et montant du marché

## Slide 80: Contenu du CDC
Présentation du projet
  Contexte
  Objectif(s)
  Description de l’existant
  Critères d’acceptabilité
Expressions de besoins
  besoins fonctionnels
  besoins non fonctionnels
Contraintes
  Délai
  Coût
  Juridique

## Slide 81: Contenu du CDC
Réalisation du projet
  Planning
  Livrables
  Documentation
  plan qualité
Responsabilité, confidentialité …

## Slide 82: Contenu du CDC
Des spécifications techniques et fonctionnelles mais aussi
  Administratives
  Financières
  Juridiques
  Environnementales
  Sociétales
Exemple de structure d’un cahier des charges
https://lipn.univ-paris13.fr/~gerard/docs/cours/cahier-charges.pdf

## Slide 83: Exemple de CDC
https://cahiersdescharges.com/exemple-cahier-des-charges-pdf/
Création d’un site web
https://www.mmcreation.com/_doc/mmcreation-cahier-des-charges.pdf
Fiche méthodologique
https://www.lomag-man.org/e_business/e_business_docu_telech/cahier_charge_ebusinessP6.pdf

## Slide 84: Et maintenant à vous ! Etudier un Cahier Des Charges
Rechercher un marché sur le BOAMP
  Marché de services ou de fourniture
  Informatique
  FPT
  Chacun le sien
Mise en commun des AAPC
  Comparaison des différents DCE
  En retenir un ou deux
Etude approfondie d’un ou deux DCE

## Slide 85: Ressources
Conseil départemental de l’Essonne - dématérialisation du courrier
  Cahier des charges (CCTP)
  Cahier de réponse
  Grille de dépouillement
  Rapport d’Analyse des Offres (RAO)
Chorale Polycantus de Viroflay – refonte du site web
  Cahier des charges
  Analyse des devis
Syndicat de déchets SIGIDURS à Sarcelles – PGI Déchets
  Cahier des charges (CCTP)
  Dossier de réponse de la société retenue

## Slide 86: Et maintenant à vous ! Rédiger un Cahier Des Charges
Sur quoi !
Et si on réfléchissait avec un outil de mind mapping ?